FocusSpace

多人沉浸式虚拟自习空间

Study alone, together.｜各自学习，一起专注

产品核心 不是“给番茄钟加一层游戏皮肤”，而是通过共享专注节奏、实时状态同步与轻量虚拟空间，营造“有人陪伴但不被打扰”的线上共学体验。

| 文档类型 | 产品需求文档（PRD） |
| --- | --- |
| 版本 | v1.0｜5天课程项目可落地版 |
| 产品形态 | B/S 架构 Web 应用 |
| 目标版本 | MVP 可演示、可运行、具备实时多人闭环 |
| 文档日期 | 2026-09-07 |

适用于：系统设计与实践｜5天快速开发与答辩展示

# 1. 产品概述

## 1.1 一句话定义

FocusSpace 一个基于浏览器的多人沉浸式虚拟自习空间。用户以虚拟形象进入同一房间，在统一的“专注—休息”节奏中完成个人任务；专注阶段保持低干扰陪伴，休息阶段开放轻社交，并通过实时同步呈现成员状态、任务进度与共同学习成果。

## 1.2 产品要解决的问题

传统番茄钟解决的是“如何计时”，但无法解决线上独自学习时常见的三个问题：缺少陪伴和环境约束、学习节奏容易被打断、长期专注过程缺少可感知的共同进展。

用户希望“有人一起学”，但又不希望在专注过程中被聊天消息持续打扰。

线上学习的他人在场感弱，用户容易随时退出、切换娱乐内容，缺乏线下自习室的环境约束。

任务进度与专注时长通常只对自己可见，缺少“大家都在推进”的群体反馈。

已有番茄钟、聊天室、3D 场景往往各自独立，缺少围绕学习节奏形成的统一体验。

## 1.3 核心产品判断

核心矛盾 “我想有人陪，但我不想被人打扰。”因此产品必须把社交能力放在正确的时间点：专注时弱社交、休息时自然交流。

| 维度 | FocusSpace 的选择 |
| --- | --- |
| 产品品类 | Virtual Co-Study Space｜多人虚拟共学空间 |
| 核心机制 | 共享 Focus/Break 节奏 + 实时状态同步 |
| 核心价值 | 陪伴感、节奏感、进度感，而非复杂游戏化 |
| 特色技术主线 | WebSocket 驱动的实时多人状态同步 |
| 特色呈现 | Web 3D 虚拟房间承载成员在场与状态可视化 |
| 开发原则 | 5天内优先闭环、稳定、可演示，控制功能膨胀 |

# 2. 产品定位与目标

## 2.1 产品愿景

让线上自习拥有接近真实自习室的“共同在场感”：大家各自完成自己的任务，却共享一段安静、连续、有节奏的学习时间。

## 2.2 产品原则

| 原则 | 具体解释 |
| --- | --- |
| 专注优先 | 任何功能都不能要求用户在专注阶段持续盯着页面或频繁操作。 |
| 陪伴而非打扰 | 存在感通过成员状态、Avatar 动作、任务进度体现；聊天主要发生在休息期。 |
| 共享节奏 | 同房间成员遵循统一 Focus/Break 阶段，形成“我们现在都在做同一件事”的感受。 |
| 轻量社交 | 不做复杂好友、动态、私聊体系，社交服务于共学而非取代共学。 |
| 状态即界面 | 3D 形象、房间灯光、聊天可用性等应随着房间状态变化。 |
| 可解释可落地 | 每个核心功能都能映射到明确业务状态与服务端数据。 |

## 2.3 本期目标

完成从“进入房间—设定任务—同步专注—休息交流—继续下一轮—结束复盘”的完整业务闭环。

多人房间内的成员、专注阶段、任务进度与聊天状态能够实时同步。

用简洁 Web 3D 场景和虚拟形象表达成员状态，而非制作复杂 3D 游戏。

具备登录、权限、数据库持久化、异常退出/刷新后的基本恢复能力。

答辩现场可通过多个浏览器窗口稳定展示实时互动。

## 2.4 明确不做

不做战斗、Boss、职业、装备、数值养成等游戏系统。

不做自由移动、复杂碰撞、开放式 3D 地图。

不做视频/语音自习、实时摄像头监督。

不做大型社交网络：好友动态、私聊、关注、社区信息流均不在 MVP。

不做复杂虚拟货币、商城和 Avatar 捏脸。

不以“监控用户切屏”作为核心价值，不构建强惩罚型反作弊机制。

# 3. 目标用户与场景

## 3.1 核心用户

| 用户类型 | 需求特征 | 典型行为 |
| --- | --- | --- |
| 独自学习型学生 | 需要外部环境感来维持学习节奏 | 晚上独自在宿舍/图书馆学习，希望有人“在线陪学” |
| 固定学习搭子 | 需要统一节奏和任务可见性 | 朋友约定晚上一起学习，互相知道是否在专注、任务完成多少 |
| 临时共学用户 | 不一定认识他人，但希望进入有氛围的学习空间 | 加入公开主题房，在陌生人陪伴下完成一到数轮专注 |
| 房主/组织者 | 希望组织小组按统一时间学习 | 建立房间、选择节奏、管理开始/结束与成员状态 |

## 3.2 核心使用场景

1.  晚间复习：4名同学建立私人房间，各自填写今晚任务，采用 25/5 节奏共同学习。

2.  考试冲刺：用户进入“期末自习室”公开房间，看到多人正在专注后加入下一轮。

3.  课程项目：团队成员在 50/10 房间中分别写代码、写文档、测试，休息阶段同步进展。

4.  陌生人陪伴：用户没有固定搭子，进入一个环境主题房间，通过低干扰状态获得“不是一个人在学”的感觉。

## 3.3 用户核心任务（JTBD）

When… I want to… So I can… 当我需要独自完成一段较长的学习任务时，我希望进入一个有人共同专注但不会持续打扰我的线上空间，以便更容易进入状态、坚持到阶段结束，并清楚看到自己的任务进展。

# 4. 信息架构与核心用户旅程

## 4.1 信息架构

| 一级模块 | 核心内容 |
| --- | --- |
| 首页 / Explore | 产品入口、创建房间、加入房间、公开房间列表 |
| Room Lobby | 成员列表、节奏设置、今日任务、Avatar、BGM/主题、准备状态 |
| Focus Space | 3D 场景、同步倒计时、任务列表、成员状态、低干扰互动、BGM |
| Break Mode | 休息倒计时、休息聊天室、成员休息状态、本轮小结 |
| Session Summary | 本次专注时长、轮次、任务完成度、共同学习人数/时长 |
| Profile | 历史 Session、累计专注、任务完成情况、常用设置 |
| Admin | 用户/房间/Session 记录查看与异常内容管理 |

## 4.2 主业务流程

核心闭环 登录 / 访客进入 ↓ 创建房间 或 输入房间码加入 ↓ 设置任务 + Avatar + 学习节奏 + BGM ↓ 成员准备 / 房主开始 ↓ FOCUS：同步倒计时 + 状态同步 + 任务推进 ↓ BREAK：聊天室解锁 + 本轮小结 ↓ 下一轮 或 结束 Session ↓ Session Summary + 数据持久化

## 4.3 关键体验节奏

| 阶段 | 用户感受 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| Lobby | “我要和谁一起、这轮做什么” | 收集任务、成员、节奏、主题配置，等待准备 |
| Focus | “大家都在安静做自己的事” | 统一计时，聊天锁定，Avatar 进入学习动作，任务可更新 |
| Break | “终于可以聊两句、看看大家怎么样” | 聊天室开启，Avatar 休息，展示本轮完成情况 |
| Summary | “今晚我确实推进了不少” | 汇总时长、轮次、任务与共同学习成果 |

# 5. 功能需求

## 5.1 账号与身份

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| U-01 | 用户可注册、登录、退出 | P0 | 登录后可持久识别用户；退出后受保护页面不可继续访问 |
| U-02 | 用户拥有昵称与基础 Avatar 选择 | P0 | 房间成员列表及 3D 场景均显示对应昵称/Avatar |
| U-03 | 用户可保存默认专注节奏、BGM 偏好 | P1 | 下次创建/加入房间时可自动带入 |

## 5.2 房间系统

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 用户可创建私人房间并获得房间码 | P0 | 房间创建成功后生成唯一可加入的短码 |
| R-02 | 用户可输入房间码加入 | P0 | 有效房间立即进入 Lobby；无效/已结束房间提示原因 |
| R-03 | 显示成员加入、离开、准备状态 | P0 | 成员变化在其他客户端 1 秒级同步 |
| R-04 | 房主可设置 25/5、50/10 或自定义节奏 | P0 | 节奏配置在开始前对所有成员一致 |
| R-05 | 公开房间浏览与加入 | P1 | 首页可查看房间主题、人数、当前阶段并加入可用房间 |
| R-06 | 房主转移/异常退出处理 | P1 | 房主离开时自动指定下一位成员或结束房间 |

## 5.3 任务系统

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 进入房间前创建本次 Session 任务 | P0 | 至少支持任务名称、完成状态 |
| T-02 | Focus 期间可勾选任务完成 | P0 | 本人的任务完成状态立即保存并同步给房间 |
| T-03 | 支持进度公开级别 | P1 | 可选择仅展示百分比或公开任务标题 |
| T-04 | 显示个人进度和房间整体进度 | P1 | 根据任务完成数实时计算并更新 |

## 5.4 同步番茄钟与状态

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 房主开始后全员进入同一 Focus 阶段 | P0 | 所有客户端基于同一 serverStart/serverEnd 计算剩余时间 |
| F-02 | Focus 结束后统一进入 Break | P0 | 客户端阶段切换不依赖本地单独计时器决定 |
| F-03 | 休息结束进入下一轮或等待开始 | P0 | 轮次号与状态在房间内一致 |
| F-04 | 刷新/短时掉线后恢复当前阶段 | P0 | 重新连接后从服务端获取房间快照并恢复正确剩余时间 |
| F-05 | 用户可标记暂时离开 AFK | P1 | 房间其他成员及 Avatar 状态同步变化 |

## 5.5 休息聊天室

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Break 阶段开放房间文字聊天 | P0 | 消息实时发送并在同房间广播 |
| C-02 | Focus 阶段聊天锁定 | P0 | 输入区隐藏或禁用，并提示“休息时间开放聊天” |
| C-03 | Focus 阶段仅保留低干扰表情互动 | P1 | 可发送少量非文字鼓励反馈，无声音和持续通知 |
| C-04 | 保留当前 Session 的短期消息记录 | P1 | 新加入/重连用户可获取必要的最近消息 |

## 5.6 BGM 与环境主题

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-01 | 用户可开启/关闭本地 BGM | P0 | 默认不强制自动播放；用户交互后可正常播放 |
| B-02 | 提供 3–5 个环境声选项 | P1 | 如雨声、图书馆、壁炉、咖啡馆、海浪 |
| B-03 | 房间主题影响 3D 场景与推荐 BGM | P1 | 主题切换后场景视觉与环境音保持一致 |
| B-04 | 音量独立控制 | P1 | BGM 音量不影响系统提示 |

## 5.7 Web 3D 与 Avatar

| ID | 需求 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 核心房间页面展示轻量 3D 场景 | P0 | 普通笔记本浏览器可稳定运行，首屏可在可接受时间内加载 |
| A-02 | 每位成员映射一个 Avatar/座位 | P0 | 加入/退出房间时场景内角色同步出现/消失 |
| A-03 | Avatar 动作映射成员状态 | P0 | 至少支持 FOCUS、BREAK、AFK 三种明显可区分状态 |
| A-04 | 任务完成触发短暂反馈动作 | P1 | 完成任务时播放不干扰他人的短动画/图标 |
| A-05 | 主题环境具有轻度动态效果 | P1 | 如窗外雨、壁炉、灯光呼吸，不要求复杂交互 |

# 6. 核心页面规格

## 6.1 首页 / Explore

目标：让用户在 10 秒内理解“这是一个多人共学空间”，并快速进入创建/加入行为。

主视觉：产品一句话价值 + 当前在线学习人数/房间数（可用真实统计或演示数据）。

主操作：创建 Focus Room、输入 Room Code、浏览公开房间（P1）。

公开房间卡片：主题、当前人数、当前阶段、下一轮开始时间。

不在首页堆积复杂社区内容。

## 6.2 Room Lobby

| 区域 | 内容 | 交互 |
| --- | --- | --- |
| 房间信息 | 房间名、Room Code、成员人数、学习节奏 | 复制房间码、邀请成员 |
| 成员区 | 头像、昵称、Ready 状态 | 实时显示加入/退出/准备 |
| 我的任务 | 本次 Session 待办列表 | 新增、删除、编辑任务 |
| Avatar/主题 | 基础角色与房间主题 | 选择后即时预览 |
| 控制区 | Ready / Start | 普通成员 Ready；房主在条件满足后 Start |

## 6.3 Focus Space（最核心页面）

界面目标 打开后第一眼看到“正在专注”和“有人与我一起”，而不是看到大量按钮。信息密度必须克制。

| 区域 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 中心主场景 | 3D 自习空间 + Avatar + 轻度环境动态 |
| 顶部/中心计时 | 大号 Focus 倒计时、当前轮次、阶段标签 |
| 左侧任务 | 个人任务与进度；可勾选完成 |
| 右侧成员 | 成员昵称、当前状态、简洁进度 |
| 底部控制 | BGM、音量、全屏、AFK、退出 |
| Focus 限制 | 聊天室折叠并锁定；弱互动不抢占视觉注意力 |

## 6.4 Break Mode

Break 与 Focus 使用同一页面，不做页面跳转；通过状态改变 UI 和 3D 行为，让用户感知“空间进入休息状态”。

计时器切换为 Break 倒计时；场景灯光/Avatar 动作可变得更松弛。

聊天室展开并允许正常文字交流。

展示本轮已专注时间、完成任务数等轻量反馈。

休息结束前 10 秒给出非侵入式提示，并自动收起聊天室。

## 6.5 Session Summary

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| Focus Time | 本次累计有效专注时长 |
| Rounds | 完成的专注轮次数 |
| Tasks | 完成任务数 / 总任务数 |
| Task Completion | 任务完成率 |
| Studied With | 共同学习人数 |
| Room Time | 房间累计共同专注时间，可作为氛围型数据 |

# 7. 状态模型与实时同步

## 7.1 房间状态机

Room State LOBBY ↓ Start FOCUS ↓ Timer End BREAK ↓ Timer End FOCUS（下一轮） ↓ User Ends Session ENDED

服务端是房间状态的唯一可信来源。客户端只负责展示服务端状态与基于服务端时间戳计算倒计时，避免多个浏览器因本地 setInterval 漂移导致不同步。

## 7.2 成员状态

| 状态 | 含义 | Avatar 映射 |
| --- | --- | --- |
| JOINED | 已进入 Lobby，尚未准备 | 坐在座位附近/待机 |
| READY | 已准备开始 | 坐好/准备动作 |
| FOCUSING | 正在专注 | 阅读/书写/敲键盘 |
| BREAKING | 正在休息 | 喝水/伸展 |
| AFK | 暂时离开 | 空座位或离席标记 |
| DISCONNECTED | 连接中断 | 短暂保留座位，等待重连 |
| LEFT | 主动离开 | 从房间成员与场景中移除 |

## 7.3 实时事件清单

| 事件 | 触发方 | 广播/处理 |
| --- | --- | --- |
| room:join | 客户端 | 广播成员列表更新 |
| member:ready | 客户端 | 广播 Ready 状态 |
| session:start | 房主/服务端 | 广播 serverStartTime、serverEndTime、轮次 |
| phase:change | 服务端 | FOCUS ↔ BREAK 状态切换 |
| task:update | 客户端 | 保存并广播任务进度 |
| member:afk | 客户端 | 广播 Avatar/成员状态 |
| chat:message | Break 客户端 | 校验当前阶段后广播消息 |
| room:snapshot | 服务端 | 重连后下发房间完整当前状态 |
| member:leave | 客户端/超时 | 广播成员离开或断线状态 |

## 7.4 时间同步策略

工程原则 不要让每个浏览器自己决定“何时结束这一轮”。服务端记录 phaseStartTime 与 phaseEndTime；客户端展示 remaining = phaseEndTime − correctedCurrentTime，并在阶段边界向服务端确认最新状态。

客户端加入或重连时先获取 serverTime 与当前 phaseEndTime。

倒计时显示可使用本地定时刷新，但阶段切换由服务端状态确认。

网络轻微抖动时允许 UI 有小范围显示误差，但不允许业务状态分叉。

页面刷新后重新拉取 room snapshot，而不是重新创建本地 Session。

# 8. 权限、数据与业务对象

## 8.1 角色权限

| 能力 | 普通用户 | 房主 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建/加入房间 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 编辑自己的任务 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 修改房间节奏 | — | ✓（开始前） | ✓ |
| 开始/结束 Session | — | ✓ | ✓ |
| 发送 Break 聊天 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 管理异常用户/房间 | — | — | ✓ |
| 查看系统级记录 | — | — | ✓ |

## 8.2 核心数据实体

| 实体 | 关键字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| User | id, nickname, passwordHash, avatarId, role, createdAt | 用户与基础配置 |
| Room | id, code, name, ownerId, visibility, focusMin, breakMin, themeId, status | 房间级配置与状态 |
| RoomMember | roomId, userId, memberStatus, joinedAt, lastSeenAt | 成员与房间关系、实时状态 |
| StudySession | id, roomId, roundNo, phase, phaseStartAt, phaseEndAt, startedAt, endedAt | 一次或多轮共学过程 |
| Task | id, sessionId, userId, title, completed, visibility, completedAt | 用户本次 Session 任务 |
| ChatMessage | id, roomId, sessionId, userId, content, createdAt | 休息阶段消息 |
| StudyRecord | id, userId, sessionId, focusSeconds, roundsCompleted, tasksDone | 用于个人历史与统计 |
| Theme | id, name, sceneAsset, bgmKey | 环境主题/资源配置 |

## 8.3 数据隐私边界

默认只展示昵称、Avatar、学习状态与任务完成百分比；任务标题是否公开由用户控制。

不采集摄像头、麦克风、真实位置等与核心体验无关的高敏感信息。

聊天内容仅服务于当前房间；课程 MVP 可保留有限历史，不做长期公开检索。

管理员操作应记录基础审计信息，避免无痕修改。

# 9. 版本范围与优先级

## 9.1 P0｜5天必须完成

| 模块 | P0 内容 | 为什么必须有 |
| --- | --- | --- |
| 账号 | 注册/登录/昵称/基础 Avatar | 满足完整 Web 产品与用户识别 |
| 房间 | 创建、房间码加入、成员实时同步 | 多人共学入口 |
| 节奏 | Focus/Break、服务端时间戳、轮次 | 产品核心机制 |
| 任务 | 创建、勾选、实时进度 | 让共学与真实任务产生连接 |
| 聊天 | 仅 Break 开放的文字聊天室 | 形成“专注不打扰，休息再交流”差异化 |
| 3D | 单一轻量房间 + Avatar 状态 | 承载 Presence 与状态可视化 |
| BGM | 至少一个可播放/暂停的环境声 | 基本沉浸感 |
| 记录 | Session 结束后保存时长、轮次、任务 | 形成闭环与个人复盘 |
| 异常 | 刷新重连、基础断线处理 | 保证答辩稳定 |

## 9.2 P1｜核心跑通后再做

3–5 个环境主题与 BGM；

Avatar 多种状态动画与任务完成反馈；

公开房间浏览；

房间整体进度与共同专注统计；

个人历史统计页面；

Focus 阶段弱互动（表情/加油）；

房主异常离开后的自动转移。

## 9.3 P2｜明确延后

好友、私聊、关注、动态社区；

Avatar 捏脸、换装商城、虚拟货币；

复杂 3D 移动与场景交互；

视频/语音共学；

成就、赛季、排行榜；

复杂专注反作弊、摄像头监督；

AI 学习助手等与核心价值不直接相关的扩展。

# 10. 五天开发计划

| Day | 核心目标 | 必须产出 | 停止条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 产品与工程骨架 | 低保真原型、数据库、登录、房间基础 CRUD、WebSocket 最小链路 | 两个浏览器能进入同一房间并看到成员变化 |
| Day 2 | 多人房间闭环 | 创建/加入、Ready、房主 Start、服务端状态与时间戳 | 多窗口能够进入同一 Focus 阶段 |
| Day 3 | 产品核心完成 | 同步倒计时、Focus/Break、任务实时进度、Break 聊天 | “大厅→专注→休息→下一轮”完整跑通 |
| Day 4 | 空间体验与数据 | 3D 场景、Avatar 状态、BGM、Session Summary、持久化、重连 | 核心体验可作为答辩 Demo 完整演示 |
| Day 5 | 冻结功能 | Bug 修复、性能/异常、UI 打磨、测试、演示数据、答辩材料 | 不再新增核心功能；连续多次演示无阻断问题 |

项目管理红线 Day 3 结束前必须得到“可以完整玩一轮”的版本。若没有完成，立即砍 P1；Day 5 禁止新增核心功能，只做稳定性、视觉与答辩。

# 11. 非功能需求与验收

## 11.1 非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 兼容性 | 桌面端 Chrome / Edge 为主要目标；B/S 页面无需安装客户端。 |
| 实时性 | 同房间的成员状态、任务进度、聊天在正常网络下应具备明显即时性。 |
| 一致性 | 服务端是房间阶段与轮次的单一可信来源，多个客户端不得长期出现不同阶段。 |
| 稳定性 | 刷新后可重新进入当前 Session；单个用户短时掉线不得导致整个房间失败。 |
| 性能 | 3D 资源轻量化；避免高面数、超大贴图和过多粒子特效。 |
| 可用性 | Focus 页面减少视觉噪音，核心计时与任务操作不超过两层交互。 |
| 安全 | 鉴权接口不信任前端传入用户身份；房主/管理员操作需后端权限校验。 |

## 11.2 MVP 验收清单

A 用户创建房间后，B/C 用户可通过房间码加入，A 端无需刷新即可看到成员变化。

房主开始后，所有成员进入同一 Focus 阶段，倒计时保持基本一致。

任一成员完成任务后，其进度在其他成员界面实时更新。

Focus 阶段不能发送普通聊天；进入 Break 后聊天室自动可用。

成员的 FOCUS / BREAK / AFK 状态能够映射到对应 Avatar 或明显视觉状态。

用户刷新页面后可以恢复到原房间与当前阶段，不从 25:00 重新开始。

Session 结束后能够查询本次累计专注时长、轮次和任务完成情况。

连续完成至少 3 次多人演示流程，不出现阻断性错误。

# 12. 产品指标与验证方式

## 12.1 MVP 重点指标

| 指标 | 定义 | 本项目用途 |
| --- | --- | --- |
| Session Completion Rate | 开始 Session 后完成至少 1 个完整 Focus 的比例 | 验证同步共学是否能真正走完核心闭环 |
| Average Focus Rounds | 每次 Session 平均完成轮数 | 观察用户是否愿意继续下一轮 |
| Task Completion Rate | 完成任务数 / 创建任务数 | 验证任务同步是否与学习行为产生连接 |
| Break Chat Participation | Break 阶段发言用户比例 | 验证“专注不聊天、休息再社交”的机制 |
| Reconnect Success | 刷新/掉线后正确恢复的比例 | 体现工程稳定性 |
| Room Join Success | 通过房间码成功加入比例 | 验证多人入口是否顺畅 |

## 12.2 课堂项目的轻量用户验证

1.  找 5–8 名同学做一次 25/5 共学测试，记录是否能无解释地创建/加入/开始。

2.  访谈三个问题：是否比单人计时更有“有人一起学”的感觉？专注阶段是否被页面打扰？休息聊天室是否放在了合适的时间？

3.  记录第一轮到第二轮的继续率与任务完成情况。

4.  把反馈转化为 1–2 个真实迭代，例如减少 Focus UI 信息、提高 Break 聊天入口可见性。

# 13. 风险与取舍

| 风险 | 表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 3D 开发吞噬时间 | 模型加载、动画、性能问题影响主流程 | 3D 只做一个房间；优先免费低模资源；先用占位角色跑通实时状态 |
| WebSocket 状态分叉 | 不同浏览器显示不同轮次/倒计时 | 服务端统一状态；重连下发完整快照；关键操作幂等 |
| 产品被质疑是“番茄钟换皮” | 特色只体现在视觉 | 答辩突出共享节奏、Presence、Break 社交与实时任务同步；现场多人演示 |
| 聊天室喧宾夺主 | 用户把产品当聊天工具 | Focus 阶段锁聊天；Break 才开放 |
| 功能太多做不完 | 主题、Avatar、社交不断扩展 | 严格 P0/P1/P2；Day 3 未闭环则全部停止 P1 |
| 音频自动播放受浏览器限制 | 进入房间 BGM 不响 | 默认要求用户主动点击播放；不依赖自动播放作为主流程 |

# 14. 答辩 Demo 设计

答辩不要用“逐页介绍功能”的方式演示，而是用 2–3 个浏览器窗口完成一条真实故事线。建议把专注/休息时长临时配置为 45 秒 / 15 秒的演示模式。

1.  浏览器 A 创建“期末复习房”，设置 45/15 演示节奏，填写任务“完成概率论第四章”。

2.  浏览器 B/C 输入房间码加入；A 端实时出现新成员，三人选择不同 Avatar。

3.  三人 Ready，房主 Start；三个浏览器同步进入 Focus，聊天室锁定，Avatar 切换学习动作。

4.  B 勾选一个任务完成；A/C 无刷新看到 B 的进度变化，B 的 Avatar 出现短暂完成反馈。

5.  45 秒结束后全员进入 Break；Avatar 休息，聊天室自动开放，C 发送一条消息，其他窗口实时出现。

6.  演示一次刷新或短时断线重连，恢复正确剩余时间。

7.  结束 Session，展示 Summary：专注时长、轮次、任务完成度与共同学习人数。

答辩核心一句话 如果去掉实时同步，FocusSpace 会退化成每个人各自运行的普通番茄钟；正是共享节奏、实时 Presence 与任务状态，构成了“多人虚拟共学空间”的核心价值。

# 15. 对外叙事与答辩表达

## 15.1 推荐开场

传统番茄钟解决“如何计时”，但线上独自学习还有一个更难的问题：为什么我要坚持到计时结束？线下自习室里，旁边的人本身就是一种安静的环境约束。FocusSpace 希望把这种“有人一起认真做事”的在场感搬到浏览器里。

## 15.2 三个差异化关键词

| 关键词 | 解释 |
| --- | --- |
| Shared Rhythm｜共享节奏 | 同一房间不再各开各的计时器，而是共同经历 Focus 与 Break。 |
| Presence｜在场感 | Avatar、成员状态、任务进度让“其他人也在认真学习”被感知。 |
| Light Social｜弱社交 | 专注时不聊天，休息时交流；社交被约束在有利于学习的位置。 |

## 15.3 产品价值主张

Slogan Study alone, together.｜各自学习，一起专注。

# 16. 后续路线图（不进入本次5天开发）

| 阶段 | 可能能力 | 前提 |
| --- | --- | --- |
| v1.1 | 更多主题、Avatar 动作、公开房间、个人统计 | MVP 实时同步稳定 |
| v1.2 | 固定学习小组、日程预约、房间习惯配置 | 验证用户存在持续复用 |
| v1.3 | 轻量成就、周报、长期共学数据 | 不影响低干扰原则 |
| v2.0 | 跨设备提醒、日历集成、更多沉浸式空间 | 真实用户需求明确后再扩展 |

# 附录 A｜需求优先级总表

| 优先级 | 定义 | 决策标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 | 本期必须 | 缺失后核心闭环或课程基础要求不成立 |
| P1 | 有时间再做 | 显著提升体验/完成度，但不影响主流程可用 |
| P2 | 明确延期 | 短期投入大、会扩散产品边界，5天内不做 |

本 PRD 的最终判断标准不是“功能数量”，而是：多人进入同一空间后，是否真的能感受到共同节奏、他人在场、任务推进与休息交流；同时整个过程是否稳定、清晰、低干扰。